| Tanggal | Designer | Programmer | Artist |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 november 2025 | Mengoreksi GDD kembali | Melanjutkan program sampai core fitur | menyelesaikan karakter MC |
| 13 november 2025 | mengkoordinasi tim dan membantu tim lain | Melanjutkan program sampai tidak error | menyelesaikan karakter NPC |
| 20 November 2025 | mengkoordinasi tim | memasukkan asset yang sudah dibuat ke unity | melanjutkan karakter NPC 2 dan membuat design interior |
| 27 November 2025 | mengkoordinasi tim | memasukkan asset yang sudah dibuat ke unity dan mulai fitur tambahan | membuat 3D makanan |

Desember

| Tanggal | Designer | Programmer | Artist |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Desember 2025 | membantu tata letak desain | Melanjutkan program sampai fitur tambahan dan masukkan file | input hasil 3D di gdrive |
| 11 Desember 2025 | testng dan update | testing dan update | testing |